Tema de abertura do projeto TAP

Nome do Projeto

Sistema Inteligente de Gerenciamento de Estacionamento

Justificativa

Atualmente, o controle do estacionamento é realizado manualmente, o que pode causar erros no registro de veículos, demora no atendimento e falhas no controle de vagas. A implantação de um sistema automatizado busca melhorar a organização, a agilidade e a qualidade do serviço prestado.

Objetivo

Desenvolver um sistema para automatizar a entrada, saída, controle de vagas e pagamento no estacionamento, aumentando a eficiência operacional e a satisfação dos clientes.

Escopo

O projeto prevê a implementação de um sistema inteligente com:

- leitura de placa;

- cancela automatizada;

- totem interativo;

- visualização de vagas em tempo real;

- sensores de ocupação;

- geração de QR Code;

- pagamento digital.

Funcionalidades Principais

- Registrar entrada e saída de veículos;

- Mostrar vagas disponíveis em tempo real;

- Permitir seleção de vaga;

- Gerar QR Code com dados da estadia;

- Atualizar ocupação das vagas automaticamente;

- Liberar a saída após pagamento.

Benefícios Esperados

- Redução de erros operacionais;

- Maior controle das vagas;

- Agilidade no atendimento;

- Melhor experiência para o cliente;

- Maior eficiência na gestão do estacionamento.

Partes Interessadas

- Administrador do estacionamento

- Recepcionistas

- Manobristas

- Clientes

- Equipe de desenvolvimento

Produto Final

Um sistema automatizado de gerenciamento de estacionamento, com controle em tempo real, pagamento digital e melhor organização das vagas.

Levantamento de Requisitos

1. Requisitos Funcionais (RF)

RF01 – Registrar entrada do veículo

RF02 – Emitir um relatório geral.

RF03 – Realizar pagamento.

RF04 - Mapeamento de vagas disponíveis

RF05 - Exibir vagas disponíveis

RF06 – Estacionar

RF07 - Calcular valor da estádia

RF08 - Registrar saída do veículo

RF09 - Gerenciar vagas

2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01 – Segurança

O sistema deverá garantir autenticação de usuários e proteção das informações armazenadas.

RNF02 – Usabilidade

O sistema deverá possuir interface intuitiva, organizada e de fácil utilização.

RNF03 – Desempenho

O sistema deverá processar operações e atualizar informações em tempo adequado, sem atrasos significativos.

RNF04 – Confiabilidade

O sistema deverá manter funcionamento contínuo e minimizar falhas operacionais.

RNF05 – Disponibilidade

O sistema deverá estar disponível para utilização 24 horas por dia.

RNF06 – Escalabilidade

O sistema deverá suportar aumento na quantidade de usuários, veículos e vagas sem perda significativa de desempenho.

Observações

Pensamos em seguir um modelo de rotação de carros no nosso estacionamento. Para que seja dinâmico e acessível, permitindo maior agilidade e conforto ao usuário.

Pontos positivos

1. Rotação de carros

- Permite maior aproveitamento das vagas.

- Aumenta o número de clientes atendidos por dia.

2. Sistema rápido e eficiente

- Reduz filas na entrada e saída.

- Melhora a experiência do cliente.

3. Acesso às informações dos carros

- Registro de placa.

- Controle de horário de entrada e saída.

- Histórico de utilização.

4. Segurança

- Registro de veículos que entram e saem.

- Redução de risco de roubo ou erro humano.

5. Funcionamento 24 horas

- Atende clientes em qualquer horário.

- Aumenta a disponibilidade do serviço.

6. Organização do estacionamento

- Controle de vagas disponíveis.

- Melhor gestão do espaço.

Pontos negativos

1. Custo de implementação

- Desenvolvimento do software.

- Compra de equipamentos (cameras, sensores, cancelas).

2. Dependência de tecnologia

- Se o sistema cair, o controle do estacionamento pode parar.

3. Treinamento de funcionários

- Funcionários precisam aprender a usar o sistema.

4. Manutenção do sistema

- Atualizações e correções de bugs.

5. Segurança de dados

- Informações de clientes e placas precisam ser protegidas.

Brainstorm

- Deve possuir cancela de saída e entrada

- Sistema de controle de vagas

- Sistema de pagamento e cobrança

- Segurança

- Sistema de câmeras

- Sistema para os funcionários

- Estacionamento subterrâneo

- Pontos estratégicos de saída e entrada

- Garagens privativas

- Contador de carros

- Oficinas disponível

- Lava rápidos

- Sistema de leitura de tickets

- Placas de sinalização

- Sinalização de vagas

- Postos de carro elétrico e comum

- Sistema de tokenização

Rotina estacionamento BPM

Observação da rotina de trabalho após BPM

Prós da rotina de trabalho:

- Existe um fluxo de atendimento definido

- Há uma verificação de disponibilidade antes de aceitar o carro

- Os dados do veículo são registrados

- O motorista recebe um recibo de entrada

- Há divisão de funções

- O veículo é levado a uma vaga identificada

Contras da rotina de trabalho:

- A confirmação de vagas depende de comunicação manual

- Os manobristas têm dificuldade para localizar vagas

- O processo pode formar filas na entrada

- Há dependência excessiva de pessoas

- Não há evidência de sistema automatizado de controle de vagas

- O tempo de atendimento pode ser alto

- Risco de informação desatualizada

- O processo não mostra controle detalhado da vaga ocupada

Análise geral

A rotina de trabalho do estacionamento apresenta pontos positivos, como a existência de um fluxo definido de atendimento, registro dos dados do veículo e emissão de recibo ao motorista. Entretanto, o processo possui fragilidades importantes, principalmente pela dependência de comunicação manual entre recepção e manobristas para confirmação de vagas. Em um estacionamento com capacidade para 5.000 veículos, essa forma de operação pode causar lentidão, falhas de informação, dificuldade na localização de vagas e redução da eficiência operacional.